РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020 	                                                   №   25                                             ст. Владимировская

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Владимировского

сельского поселения                                                                                 А.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от 31.03.2020 №25

Отчет о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2019 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Владимировского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 06.09.2018 № 83, Администрация Владимировского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 № 105.

Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 40 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2019 году составил 716,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района – 716,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 635,2 тыс. рублей (88,7 процентов) за счет средств бюджета района – 635,2 тыс. рублей.

В целях создания условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Владимировского сельского поселения и повышения уровня безопасности дорожного движения ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги);

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, проведены работы по восстановлению дорожных знаков.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме:

- проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Владимировского сельского поселения;

- выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в населенных пунктах поселения;

- произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах;

- выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги в х. Большая Федоровка  и в ст.Владимировская.

По основному мероприятию 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» проведены работы по текущему ремонту автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в хуторе Б.Федоровка.

В рамках основного мероприятия 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»: проведена регистрация текущих изменений в техническом паспорте внутрипоселковых дорог.

В рамках подпрограммы 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки количество – 2.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» в 2019 году:

По основному мероприятию 2.1 «Организация дорожного движения»:

- дорожные знаки находятся в исправном состоянии;

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения.

По основному мероприятию 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»:

- проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения с населением.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, является своевременное поступление переданных полномочий, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год – 716,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района – 716,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 635,2 тыс. рублей (88,7 процента).

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 50%, фактическое значение – 50%.

Показатель 1.1 «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – км, фактическое значение- км.

Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 0 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 2.2 «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий  (количество погибших на 100 пострадавших)» – плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _1_, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 , что характеризует высокий уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

635,2 тыс. рублей / 716,0 тыс. рублей = 0,89.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Владимировского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 0,89 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Борцова Т.А.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | На обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета произведены работы по очистке внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения от снега, произведен обкос придорожной полосы, отсыпка и грейдирование дорог | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Борцова Т.А.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | Заключены и выполнены муниципальные контракты с ООО «Гуковское управление механизации», МУП КХ «Зверево» на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения. | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист 1 категории Борцова Т.А.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | составить технические и кадастровые паспорта на внутрипоселковые автомобильные дороги Владимировского сельского поселения | Заключены и выполнены контракты на изготовление технических паспортов на автомобильные дороги | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист 1 категории Борцова Т.А.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | Работы по муниципальным контрактам с ООО «Гуковское управление механизации», ООО «Сигма», МУП КХ «Зверево» на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения выполнены в срок | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Владимировского сельского поселения | Проведены мероприятия по изготовлению дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения, произведена установка искусственных неровностей ст. Владимировской | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | На 12 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной

- программы Владимировского сельского

- поселения «Развитие транспортной системы»

- за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 716,0 | 716,0 | 635,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 716,0 | 716,0 | 635,2 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» | всего | 716,0 | 716,0 | 635,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района | 716,0 | 716,0 | 635,2 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 80,6 | 80,6 | 80,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 80,6 | 80,6 | 80,5 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1. 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 635,4 | 635,4 | 554,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 635,4 | 635,4 | 554,7 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1. 3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 43 | 50 | 50 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3,2 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий не было |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | процент | - | - | - | лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий не было |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Борцова Т.А. ( Глава администрации поселения Изварин А.В.) |  | X | X | X | 716,0 | 716,0 | 635,2 | 710,2 | 5,8 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) |  | На обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета произведены услуги по изготовлению технических паспортов на автомобильные дороги | 01.01.2019 | 30.12.2019 | 80,6 | 80,6 | 80,5 | 80,5 | 0,1 тыс. рублей |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) |  | Заключено 4 муниципальных контракта с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по ямочному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения по ул. Октябрьская в х. Большая Федоровка и один контракт с «Зверевское КХ» на зимнюю очистку дорог от снега | 01.01.2019 | 30.12.2019 | 635,4 | 635,4 | 554,7 | 629,7 | 5,7 тыс. рублей |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) |  | Мероприятия по данной категории не производились | 01.01.2019 | 30.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) |  | За отчетный период было заключено пять контрактов на оказание услуг по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, на ямочный ремонт (мун.контракт № 17 от 02.04.19г., № 18 от 02.04.19г., №32 от 13.05.19г., №41 от 06.06.19г., №42 от 06.06.19г., №51 от 03.07.19г., №62 от 27.08.19г.,№65 от 03.09.19г.) | X | 30.12.2019 | X | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» |  | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» |  | Специалист 1 категории Борцова Т.А.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Проведены мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения, произведена покраска искусственных неровностей ст. Владимировской | 01.01.2019 | 30.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» |  | Специалист 1 категории Борцова Т.А.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | На 15 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2019 | 30.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  | Специалист 1 категории Борцова Т.А.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Ведется работа по установке системы видеонаблюдения в целях безопасности дорожного движения ст.Владимировская | X | 30.12.2019 | X | X | X | X |  |
| 10. | Итого по муниципальной программе |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Специалист 1 категории Борцова Т.А. Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 716,0 | 716,0 | 635,2 | 710,2 | 5,8 тыс. рублей |