Пояснительная информация к отчету

о ходе реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год

по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.10.2018 № 105. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 322,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 322,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств   
по итогам I полугодия 2025 года составило 100,1 тыс. рублей   
или 31,07 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского поселения» (далее – КПМ 2).

Единый аналитический план реализации муниципальной программы   
на 2025 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 23.12.2024 № 21

На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 322,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 322,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 100,1 тыс. рублей или 31,07 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 1 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 4.

Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:

закупки включены в план-график закупок, идентификационный код закупок:

253614855589461480100100010000000244 (контрольная точка 1.1);

заключены муниципальные контракты от 18.02.2025 № 26, 24.04.2025 № 41 на содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (контрольная точка 1.2);

сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (контрольная точка 1.3);

произведена оплата по муниципальным контрактам, платежные поручения №170049 от 11.03.2025, №18206 от 24.04.2025 (контрольная точка 1.4).

На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 2 в 2025 году выполнение мероприятий в 2025 году не предусмотрено.

В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы   
на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек и мероприятий (результатов).

По итогам I полугодия 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.