Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. ( Глава поселения Изварин А.В.) |  | X | X | X | 1 087,1 | 1 087,1 | 812,1 | 812,1 | 275,0 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Обеспечено 100% содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного и районного бюджета, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на внутрипоселковых автодорогах. Произведена оплата работ выполненных в 2014 году на сумму 392,1 тыс. рублей (контракт заключен в 2014 году). | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 595,7 | 595,7 | 595,7 | 595,7 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Заключены Муниципальные контракты с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 481,5 | 481,5 | 206,6 | 206,6 | 274,9 тыс. рублей в связи с отсутствием фактических расходов |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Мероприятия по данной категории не производились | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Работы по контрактам завершены и оплачены за счет средств бюджета поселения. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 0,1 тыс. рублей оплата за фактически оказанные услуги |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 392,1 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения (мун. контракт №21 от 14.06.15г., №22 от 16.06.15г., №23 от 18.06.15г., №15/06 от 16.06.15г., №15/06 от 16.06.15г) и исполнены в сумме 812,1 тыс. рублей. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» |  | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 120,0 | 120,0 | 63,0 | 63,0 | 57,0 тыс. рублей |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» |  | Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.) | Проведены мероприятия по изготовлению дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 120,0 | 120,0 | 63,0 | 63,0 | 57,0 тыс. рублей в связи с отсутствием фактических расходов |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» |  | Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.) | На 16 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  | Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.) | Изготовлено и установлено 18 дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения (договора б/н от 16.11.15г., от 17.11.15г.) | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |  |
| 11. | Итого по муниципальной программе |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (ведущий специалист Рудакова Н.Л. Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 1 207,1 | 1 207,1 | 875,1 | 875,1 | 332,0 тыс. рублей |

Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин

Исполнитель:

Ведущий специалист Рудакова Н.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 29.10.2013 № 97.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1 207,1 тыс. рублей. В 2015 году заключено 7 договоров на сумму 875,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 875,1 тыс. рублей или 72,5%, в том числе погашена кредиторская задолженность по мероприятиям, выполненным в 2014 году в сумме 392,1 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.11.2014 № 41 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 1 087,1 тыс. рублей. В 2015 году заключено 5 договоров на сумму 812,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 812,1 тыс. рублей или 74,7 %, в том числе произведена оплата мероприятия, выполненного в 2014 году на сумму 392,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» и 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»). Реализация мероприятия 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» в 2015 году не планировалась.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате произведен ямочный ремонт дорог х.Большая Федоровка, ст.Владимировская.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 120,0 тыс. рублей. Заключено 2 договора на сумму 63,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 63,0 тыс. рублей или 52,5 %. В связи с недостаточной суммой поступивших средств дорожного фонда в августе 2015 года работы по установке дорожных знаков были перенесены на август 2016 года.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»).

Контрольные события подпрограммы 2 выполнены в установленные сроки, но не в полном объеме. Частично выполнение работ перенесено на 3 квартал 2016 года. В результате на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения, установлено 18 дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения ст. Владимировская и х.Большая Федоровка.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлены факты несоблюдения сроков выполнения мероприятий в связи с недостаточной суммой поступивших средств дорожного фонда в августе 2015 года. В этой связи выполнение мероприятий перенести на 3 квартал 2016 года.

Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин

Исполнитель:

Ведущий специалист Рудакова Н.Л.