Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 453,6 | 453,6 | 453,5 | 453,5 | 0,1 тыс.руб. |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Организовано взаимодействие со старшими многоквартирными домами, а также методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний для принятия решения о выборе иного способа управления. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | В целях повышения уровня и качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Произведены работы по ремонту и замене труб центральной магистрали подачи воды в ст. Владимировская для чего были приобретены трубы и комплектующие. Произведены работы по ремонту кровли здания операторов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 453,6 | 453,6 | 453,5 | 453,5 | 0,1 тыс.руб. оплата за фактически оказанные услуги |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | За прошедший период организовано взаимодействие со старшими многоквартирными домами, а также методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний для принятия решения о выборе иного способа управления. На сходах также были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | На сходах граждан поднимаются вопросы о газификации поселения. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | За отчетный период были заключены двенадцать договоров на оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйство, в том числе на: - обследование и дезинфекцию объектов забора воды поселения (договор №91/060/42, №92/060/64 от 30.01.2015г.); - ремонт центральной магистрали подачи воды в ст. Владимировская (договор б/н от 24.02.2015г., №3 от 16.04.15г., №31 от 20.07.15г., № б/н от 10.12.15г., № б/н от 25.12.15г.); - приобретение труб и комплектующих для замены центральной магистрали подачи воды в ст. Владимировская (дог. №9 от 01.04.15г., №11 от 14.04.15г., №35 от 24.08.15г., № ДНТМ 012 от 21.12.15г.); - ремонт кровли здания операторов (договор б/н от 01.11.15г.). Плановые работы выполнены в соответствии с установленными сроками. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 1 965,3 | 1 965,3 | 1 963,9 | 1 963,9 | 1,4 тыс.руб. |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения, проведена утилизация ртутьсодержащих ламп, для сбора и хранения ртутьсодержащих ламп приобретен контейнер Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 945,7 | 945,7 | 944,5 | 944,5 | 1,2 тыс.руб. оплата за фактически оказанные услуги |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | За истекший период работы по ликвидации несанкционированных свалок за счет средств бюджета поселения не проводились | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов -к 70-ю Победы ВОВ проведен ремонт памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский - произведена побелка деревьев, - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 35 саженцев, привлечено более 45 человек; - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; - ремонт моста ст. Владимировская ул. Заречная, - приобретен бензотриммер; - проведено бактериологическое исследование и дезинфекция воды в колодцах. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1 019,6 | 1 019,6 | 1 019,4 | 1 019,4 | 0,2 тыс.руб. оплата за фактически оказанные услуги |
| 11. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Проведено 16 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. За отчетный период заключено 9 договоров на проведение мероприятий по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения - договор №2 от 13.03.15г., мун. контракт №15 от 18.05.15г., №17 от 20.05.15г., №19 от 20.05.15г., №27 от 14.07.15г.,№30 от 23.09.15г., №3 от 01.11.15г., № 46 от 13.11.15г., № 51 от 02.12.15г.), на проведение утилизации ртутьсодержащих ламп заключен 1 договор №11 от 27.02.15г.; для сбора и хранения ртутьсодержащих ламп приобретен контейнер (договор №1 от 22.06.15г.) Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан (договор №209/066/82 от 20.04.2015г.); Посажено 35 саженцев деревьев. Был заключен 21 договор на оказание услуг в сфере благоустройства (уборка мусора - договор №1 от 10.03.2015г., №5-7 от 01.07.15г, №8 от 13.07.15г. №10 от 10.08.15г. дог.№15 от 13.08.15г., № 12-13 от 02.11.15г., № 14-15 от 01.12.15г., обкос сорной растительности - договор № 3 от 13.05. 15г., №4 от 18.05.15г., ремонт моста- № 11 от 05.10.15г., ремонт памятников ВОВ (мун. контракты №3 от 01.04.2015г., №10 от 09.04.15г., №13 от 15.04.15г., №16 от 23.04.15г., №10 от 27.04.15г,, №11 от 27.04.15г., №17 от 30.04.15г. №15 от 30.04.15г.). На оказание услуг, содержание техники, приобретение расходного материала для проведения работ по благоустройству заключено 5 договоров (бензотриммер - мун. контракт №14 от 11.05.15г.; запчасти к технике - мун.контр. №30 от 17.07.15г., №9 от 14.09.15г., №37 от 17.09.15г. м.к.№39 от 30.09.15г. дизельное топливо -мун. контр. №32 от 03.08.15г.). На проведение бактериологического исследования и дезинфекции воды в колодцах заключены договора №364/066/03/272 и 366/066/02/142 от 30.07.15г. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
| 13. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Ведущий специалист Рудакова Н.Л., Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 2 418,9 | 2 418,9 | 2 417,4 | 2 417,4 | 1,5 |

Глава Владимировского сельского поселения                                                                                  А.В. Изварин

Исполнитель

Ведущий специалист Рудакова Н.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 24.10.2013 №  95.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2418,9 тыс. руб. В 2015 году заключено 52 договора на сумму 2417,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2417,4 тыс. рублей или 99,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.11.2014 № 39 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»  на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2015 год предусмотрено 453,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

Мероприятия 1.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов», 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», 1.4. «Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения» исполнены в установленный срок.

Мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». В 2015 году заключено 12 договор на сумму 453,5 тыс. рублей на обследование и дезинфекцию источников водоснабжения, на проведение ремонтных работ и замене труб сети водоснабжения ст. Владимировская, на приобретение труб и комплектующих к ним. Фактическое освоение средств составило 453,5 тыс. рублей или 99,9%.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 12 месяцев 2015 г. достигнуты следующие результаты:

- организовано взаимодействие со старшими многоквартирными домами, а также методологическая и информационная поддержка в целях  организации общих собраний для принятия решения о выборе иного способа управления;

- в целях повышения уровня и качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения;

-  произведены работы по ремонту и замене труб центральной магистрали подачи воды ст. Владимировская для чего были приобретены трубы и комплектующие;

- произведены работы по ремонту кровли здания операторов.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) в 2015 году предусмотрено 1 965,3 тыс. рублей. Заключено 40 договоров на сумму 1 960,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 963,9 тыс. рублей или 99,93 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основных мероприятия:

-  2.1 « Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» - заключено 11 договоров на проведение  мероприятий по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения, утилизацию ртутьсодержащих ламп, приобретение контейнера для сбора и хранения ртутьсодержащих ламп  на сумму 944,5 тыс. рублей или 99,87%;

- 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» - за истекший период  работы по ликвидации несанкционированных свалок за счет средств бюджета поселения  не проводились (были проведены за счет хозяйств, работающих на территории поселения);

-  2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» - заключены муниципальные контракты и договора по уборки территории поселения, ремонту памятников ВОВ, обкосу сорной растительности, по противоклещевой обработки мест массового пребывания людей, на приобретение запчастей к технике, на приобретение бензотриммера, на проведение бактериологического исследования и дезинфекции воды в колодцах, приобретение дизельного топлива  на сумму 1015,7 тыс. рублей или 99,99%;

- 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено  в установленный срок.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 12 месяцев 2015 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 16 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

- проведены  мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения;

-  проведена утилизация ртутьсодержащих ламп;

- приобретен контейнер для сбора и хранения ртутьсодержащих ламп;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведены субботники, посадка деревьев;

- заключены  договоров на оказание услуг в сфере благоустройства (уборка мусора, обкос сорной растительности, ремонт моста, памятников ВОВ).

-  для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретены расходные материалы;

-  проведены бактериологические исследования и дезинфекции воды в колодцах населенных пунктов поселения.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» на 2015 год по итогам 12 месяцев 2015 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» по итогам 12 месяцев 2015 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Владимировского

сельского поселения                                                              А.В.Изварин

Исполнитель:

Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе – Рудакова Н.Л.