РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018 	                                                   №   41                                              ст. Владимировская

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Владимировского сельского поселения                                                             А.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от 14.03.2018 № 41

Отчет о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство

Владимировского сельского поселения»

за 201 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Владимировского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Владимировского сельского поселения; переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения, в рамках реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 29.10.2013 № 98, ответственным исполнителем и участниками в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по капитальному ремонту и замене 605 м. труб центральной магистрали подачи воды ст. Владимировская;

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в хуторах поселения, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 7 субботников;

- приобретена газонокосилка и комплектующие к трактору;

- проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, по дезинфекции питьевой системы, проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проведен косметический ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения»;

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 4 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 4 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.12.2016 № 16.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» в 2017 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»: в целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекция объектов забора воды поселения. Произведены работы по ремонту и замене труб центральной магистрали подачи воды в ст. Владимировская, для чего были приобретены трубы и комплектующие..

По основному мероприятию 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» информирование населения по вопросам коммунального хозяйства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления и иная информация по вопросам коммунального хозяйства.

По основному мероприятию 1.4 «Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения» на сходах граждан поднимался вопрос о газификации поселения, заключены 2 контракта по уточнению схем газоснабжения х. Русско-Прохоровский и х. Малое Зверево.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»:

- произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договору; выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных  пунктах поселения.селенных раждан поднимался вопрос о зазификации поселения.ия"али подачи воды в ст. я объектов забора воды поселения. ческих об

По основному мероприятию 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 7 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора; работы по ликвидации несанкционированных свалок за счет средств бюджета поселения на сумму 24,9 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»:

Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ:

уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов;

к 72-й годовщине Победы ВОВ проведен ремонт памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский - произведена побелка деревьев, проведен «День древонасаждения»;  субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации,  обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; приобретен режущий аппарат к роторной косилке и комплектующие к трактору; проведено бактериологическое исследование и дезинфекция воды в колодцах.

По основному мероприятию 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» информирование населения проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Сведения об основных мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации за 2017 год также приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.12.2016 № 16 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства, уточнены схемы газоснабжения двух хуторов.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производилась согласно договора, произведены работы по восстановлению уличного освещения согласно заключенного договора, заключены договора и выполнены работы по ремонту памятников, по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.

Сведения о контрольных событиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации за 2017 год также приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» на 2017 год по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2017 год 2621,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 1472,1тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 2579,4 тыс. рублей (98,4 процента).

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Владимировского  сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в Приложении № 1.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2017 году предусмотрено 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 8 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, 2 показателя (индикатора) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Результаты оценки бюджетной эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 10 целевых показателей достигли своих плановых значений 8 показателей, не достигли плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 0;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 1;

целевого показателя 1.4 – 0

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1;

целевого показателя 2.3 – 1;

целевого показателя 2.4 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 8:10=0,8. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 8:10=0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района СРм равна: 7:9=0,8;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 2579,4: 2621,8 = 0,98;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,8:0,98=0,8.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана средней.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,8*0,5+0,98*0,3+0,8*0,2=0,9

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.12.2017 № 35 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 27.12.2017 № 51 «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2018-2020 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» за 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов на 2017 год не запланировано | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2018 | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | повышение удовлетво- ренности населения Владимировского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Произведены работы по текущему ремонту и замене труб центральной магистрали подачи воды в ст. Владимировская для чего были приобретены трубы и комплектующие. |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2018 | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | За прошедший период поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов. На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения, предоставления льгот. |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | повышение уровня жизни населения | На сходах граждан поднимаются вопросы о газификации поселения. Определен разработчик проекта планировки и проекта межевания территории для объекта «Межпоселковый газопровод от ГРС Садки к ст. Владимировская с отводом на с. Прохоровку Красносулинского района Ростовской области», произведены работы по уточнению схем газоснабжения х. Русско-Прохоровский и х. Малое Зверево.. |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | За истекший период проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения (ст. Владимировская, х. Малое Зверево) | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов -к 72-й годовщине Победы ВОВ проведены благо устроительные работы памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский; - произведена побелка деревьев, - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 50 саженцев, привлечено более 40 человек; - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; - приобретена газонокосилка и комплектующие к трактору. | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | - |
|  | Основное мероприятие 2.5. Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | Повышение уровня благоустройства и комфортности территории поселения | Проведены мероприятия по определению дворовой и общественной территорий с целью создания комфортной среды. Правила благоустройства поселения были приведены в соответствие с рекомендациями Министерства ЖКХ РО. | - |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Благоустройство

территории и жилищно-коммунальное хозяйство

Владимировского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» | всего | 2621,8 | 2621,8 | 2579,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 31,4 | 31,4 | 21,3 |
|  | бюджет района | 1118,2 | 1118,2 | 1117,4 |
|  | бюджет поселения | 1472,1 | 1472,1 | 1440,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | всего | 1413,7 | 1413,7 | 1402,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 31,4 | 31,4 | 21,3 |
|  | бюджет района | 1118,2 | 1118,2 | 1117,4 |
|  | бюджет поселения | 264,0 | 264,0 | 264,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 1149,6 | 1149,6 | 1138,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 31,4 | 31,4 | 21,3 |
|  | бюджет района | 1118,2 | 1118,2 | 1117,4 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения» | всего | 264,0 | 264,0 | 264,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 264,0 | 264,0 | 264,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | всего | 1208,1 | 1208,1 | 1176,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1208,1 | 1208,1 | 1176,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 944,1 | 944,1 | 922,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 944,1 | 944,1 | 922,5 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 25,0 | 25,0 | 24,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 25,0 | 25,0 | 24,9 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 239,0 | 239,0 | 229,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 239,0 | 239,0 | 229,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Благоустройство

территории и жилищно-коммунальное хозяйство

Владимировского сельского поселения» за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов в целом по Владимировскому сельскому поселению в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 40,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | 1 | - | Ремонт многоквартирных домов будет проведен позже |
| 1.2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| 1.3 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 40,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| 1.4 | Уровень газификации Владимировского сельского поселения | процентов | - | 50,0 | - | В связи с переносом сроков строительства Садковской ГРС от которой будет проведена газификация ст.Владимировская |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 20,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 2 | 3 | 3 | - |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 4000,0 | 3000,0 | 3000,0 | - |
| 2.4 | Доля фактических освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | процентов | 90 | 80 | 80 | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Благоустройство

территории и жилищно-коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»

за отчетный период 12 месяцев 2017 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 1413,7 | 1413,7 | 1402,7 | 1402,7 | 11,0 тыс. рублей |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов на 2017 год не запланировано | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Произведены работы по текущему ремонту и замене труб центральной магистрали подачи воды в ст. Владимировская для чего были приобретены трубы и комплектующие. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1149,7 | 1149,7 | 1138,7 | 1138,7 | 11,0 тыс. рублей |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За прошедший период поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов. На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения, предоставления льгот. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | На сходах граждан поднимаются вопросы о газификации поселения. Определен разработчик проекта планировки и проекта межевания территории для объекта «Межпоселковый газопровод от ГРС Садки к ст. Владимировская с отводом на с. Прохоровку Красносулинского района Ростовской области», произведены работы по уточнению схем газоснабжения х. Русско-Прохоровский и х. Малое Зверево.. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | - |  |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За отчетный период было заключено 10 договоров на оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на: - обследование и дезинфекцию объектов забора воды поселения (договор №33-34 от 26.09.2017г.); - текущий ремонт центральной магистрали подачи воды в ст. Владимировская (договор №0158300002317000003_77396 от 14.11.2017г., №0158300002317000002_77396 от 08.11.17г.) и стройконтроль по нему №27-28 от 17.11.2017г. - изготовлен сруб колодца (м/к №41 от 30.10.17г.); - Заключены договора на разработку расчетной схемы газоснабжения х.Русско-Прохоровский и х.Малое Зверево (мун.контракты №25-26 от 04.07.2017), достов. опред. стоим. на ПИР ст.Владимировская (дог. №0155ПИР/2017 от 08.08.2017)); Плановые работы выполнены в соответствии с установленными сроками. | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |  | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 1 208,1 | 1 208,1 | 1 176,7 | 1 176,7 |  | 31,4 тыс. рублей |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 944,1 | 944,1 | 922,5 | 922,5 |  | 21,6 тыс. рублей |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За истекший период проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения (ст. Владимировская, х. Малое Зверево) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 25,0 | 25,0 | 24,9 | 24,9 |  | 0,1 тыс. рублей |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов -к 72-й годовщине Победы ВОВ проведены благоустроительные работы памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский; - произведена побелка деревьев, - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 50 саженцев, привлечено более 40 человек; - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; - приобретена газонокосилка и комплектующие к трактору. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 239,0 | 239,0 | 229,3 | 229,3 |  | 9,7 тыс. рублей |
| 11. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |  | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.5. Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Проведены мероприятия по определению дворовой и общественной территорий с целью создания комфортной среды. Правила благоустройства поселения были приведены в соответствие с рекомендациями Министерства ЖКХ РО. | 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |  | - |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территории поселения, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов -к 72-й годовщине Победы ВОВ проведены благоустроительные работы памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский; - произведена побелка деревьев, - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 50 саженцев, привлечено более 40 человек; - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; - приобретена газонокосилка и комплектующие к трактору; Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан Проведено 9 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. За отчетный период заключены 2 договора на проведение мероприятий по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения, ремонт сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения - договор №13 от 03.04.17г., мун. контракт №14 от 26.04.17г.; №27 от 04.08.17г. Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан (договор №915/060 от 13.03.17г.); Посажено 50 саженцев деревьев. Был заключено 3 договора на оказание услуг в сфере благоустройства (телематические услуги связи «76-17-ТК от 17.01.17г., уборка мусора – договор № 3 от 03.04.17г., ремонт памятника - договор № 4 от 02.05.17г.). На оказание услуг, содержание техники, приобретение расходных материалов для проведения работ по благоустройству заключено 10 договоров (хозяйственные товары мун. контракт №8 от 09.03.17г., № 8а от 03.04.17г., №15 от 26.04.17г., №20 от 15.06.17г. №62 от 12.12.17г, газонокосилка – м/к №18 от 02.05.17г.; запчасти к технике – договор № 7 от 01.03.17г.; №17 от 02.05.17г., №19 от 12.05.17г., дизельное топливо -мун. контр. №10 от 05.04.17г.; посадочный материал №12 от 21.04.17г.). | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |  | Х |
| 14. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Ведущий специалист Рудакова Н.Л., Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 2621,8 | 2621,8 | 2579,4 | 2579,4 |  | 42,4 тыс. рублей |