Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»

отчетный период  01.10.2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. ( Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | X | X | X | 409,1 | 409,1 | 372,5 | 372,5 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. ( Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | Организовано взаимодействие со старшими многоквартирными домами, а также методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний для принятия решения о выборе иного способа управления. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. ( Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | В целях повышения уровня и качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения (договор №91/060/42, №92/060/64 от 30.01.2015г.). Произведены ремонтные работы по замене труб центральной магистрали подачи воды в ст. Владимировская (договор б/н от 24.02.2015г., №3 от 16.04.15г., №31 от 20.07.15г.) для чего приобретены трубы и комплектующие (дог. №9 от 01.04.15г., №11 от 14.04.15г., №35 от 24.08.15г.) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 409,1 | 409,1 | 372,5 | 372,5 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Специалисты администрации (Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | За прошедший период организовано взаимодействие со старшими многоквартирными домами, а также методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний для принятия решения о выборе иного способа управления. На сходах также были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | На сходах граждан поднимаются вопросы о газификации поселения. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 6. | Контрольное событие программы 1.1. | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | За отчетный период были заключены восемь договоров на оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйство. Плановые работы выполнены в соответствии с установленными сроками. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 7. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» |  | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | X | X | X | 2 169,2 | 2 169,2 | 1 495,9 | 1 734,9 |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения |  | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения (договор №2 от 13.03.15г., мун. контракт №15 от 18.05.15г., №17 от 20.05.15г., №19 от 20.05.15г., №27 от 14.07.15г.,№30 от 23.09.15г.), проведена утилизация ртутьсодержащих ламп (договор №11 от 27.02.15г.), для сбора и хранения ртутьсодержащих ламп приобретен контейнер (договор №1 от 22.06.15г.) Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 1 184,7 | 1 184,7 | 565,9 | 1 014,4 |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | За истекший период работы по ликвидации несанкционированных свалок не проводились | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования |  | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов (договор №1 от 10.03.2015г., №5-7 от 01.07.15г, №8 от 13.07.15г. №10 от 10.08.15г. дог.№15 от 13.08.15г.); -проведен ремонт памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский (мун. контракты №3 от 01.04.2015г., №10 от 09.04.15г., №13 от 15.04.15г., №16 от 23.04.15г., №10 от 27.04.15г,, №11 от 27.04.15г., №17 от 30.04.15г. №15 от 30.04.15г.) , - произведена побелка деревьев, - «День древонасаждения», на котором было посажено 35 саженцев, привлечено более 45 человек; - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения (договор № 3 от 13.05. 15г., №4 от 18.05.15г.), - противоклещевая обработка мест массового скопления людей (договор №209/066/82 от 20.04.2015г.); приобретен бензотриммер (мун. контракт №14 от 11.05.15г.); запчасти к технике (мун.контр. №30 от 17.07.15г., №9 от 14.09.15г., №37 от 17.09.15г. м.к.№39 от 30.09.15г.); дизельное топливо (мун. контр. №32 от 03.08.15г.); проведено бактериологическое исследование и дезинфекция воды в колодцах (дог. №364/066/03/272 и 366/066/02/142 от 30.07.15г.) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 944,5 | 944,5 | 929,9 | 929,9 |
| 11. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства |  | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 12. | Контрольное событие программы |  | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Проведено 12 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан на сумму 5,7 тыс.руб. Посажено 35 саженцев деревьев. Было заключено 9 договоров на оказание услуг в сфере благоустройства. На оказание услуг, содержание техники, приобретение расходного материала для проведения работ по благоустройству израсходовано 94,5 тыс.руб. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 13. | Итого по муниципальной программе |  |  |  | X | X | X | 2 578,3 | 2 578,3 | 1 868,4 | 2 107,4 |

Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин