Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 01.10.2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. ( Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | X | X | X | 1 087,1 | 1 087,1 | 812,1 | 812,1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | Заключены Муниципальные контракты с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения (мун. контракт №21 от 14.06.15г., №22 от 16.06.15г., №23 от 18.06.15). Работы по контрактам завершены и оплачены за счет средств бюджета поселения. Погашена кредиторская задолженность 2014 года за счет областных средств. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 595,7 | 595,7 | 595,7 | 595,7 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | Заключены Муниципальные контракты с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения. Мун. контракт №15/06 от 16.06.15г., №15/06 от 16.06.15г). | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 481,5 | 481,5 | 206,6 | 206,6 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | Мероприятия по данной категории не производились | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | Работы по контрактам завершены и оплачены за счет средств бюджета поселения. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 |
| 6. | Контрольное событие программы 1.1. | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  |  | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения на сумму 412,3 тыс.руб. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 7. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» |  | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | X | X | X | 120,0 | 120,0 | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» |  | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.) |  | Мероприятия по изготовлению дорожных знаков и дорожной разметки намечены на второе полугодие 2015 года | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 120,0 | 120,0 | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» |  | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.) |  | Изготовление листовок по пропаганде дорожного движения намечено в 4 квартале 2015 года. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 10. | Контрольное событие программы |  | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.) |  | Планируется изготовить дорожные знаки, необходимые для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения, а также изготовление памяток о безопасности дорожного движения и распространения их среди образовательных учреждений поселения. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 11. | Итого по муниципальной программе |  |  |  | X | X | X | 1 207,1 | 1 207,1 | 812,1 | 812,1 |

Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин