РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЛАДИМИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2010                                               №  64                           ст. Владимировская

- Об утверждении муниципальной

- долгосрочной целевой программы

- «Комплексное благоустройство территории

- Владимировского сельского поселения

- на 2011-2013 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы Администрации Владимировского сельского поселения от 19.10.2009 г. № 83 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Владимировское сельское поселение» их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Владимировское сельское поселение», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.   Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное благоустройство территории Владимировского сельского поселения на 2011-2013 годы», согласно приложению.

- 2.  Сектору экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А.) при исполнении бюджета поселения в 2011 году и среднесрочного финансового плана Владимировского сельского поселения на 2011-2013 годы предусматривать ассигнования на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство территории Владимировского сельского поселения на 2011-2013 годы». Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории Владимировского сельского поселения на 2011-2013 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Владимировского сельского поселения                                    А.В. Изварин

|  | # УТВЕРЖДАЮ: # Глава Владимировского сельского поселения ___________ Изварин А.В. |
| --- | --- |

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ

# ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное благоустройство территории

Владимировского сельского поселения
на 2011-2013 годы»

ст.Владимировская

Приложение 
к постановлению
Администрации Владимировского

сельского поселения № 64 от 14.10.2010

Муниципальная долгосрочная целевая программа
 «Комплексное благоустройство территории

Владимировского сельского поселения
на 2011-2013 годы»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное благоустройство территории Владимировского сельского поселения на 2011-2013 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Владимировское сельское поселение»; Постановление Главы Администрации Владимировского сельского поселения от 19.10.2009 № 83 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Владимировское сельское поселение» их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Владимировское сельское поселение» |
| Заказчик программы | Администрация Владимировского сельского поселения |
| Основной разработчик программы | Администрация Владимировского сельского поселения. |
| Цели программы | - комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории Владимировского сельского поселения; - обеспечение безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования; - повышение уровня развития эргономики инфраструктуры Владимировского сельского поселения - повышение уровня комфортности пребывания на территории муниципального образования «Владимировское сельское поселение»; |
| Задачи программы | - проведение комплексной оценки территории Владимировского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории сельского поселения; - выявление потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспективном строительстве новых; - разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории муниципального образования «Владимировское сельское поселение» с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей; - осуществление работ по содержанию, реконструкции и текущему ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории Владимировского сельского поселения; - создание реестра и системы мониторинга состояния объектов благоустройства, расположенных на территории Владимировского сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | - 2011-2013 годы. |
| Исполнитель программы | Администрация Владимировского сельского поселения. |
| Объемы источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1237,3 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы: 1. Бюджет Ростовской области – 0,0 тыс.рублей; 2. Бюджет МО 1237,3 – тыс. рублей; |
| Механизм реализации и экономические регуляторы | Работы по Программе выполняются на основании договоров, заключенных Администрацией Владимировского сельского поселения с подрядными организациями. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение уровня благоустройства в населенных пунктах, расположенных на территории Владимировского сельского поселения посредством осуществления: 1) реконструкции и ремонта имеющегося дорожного фонда, соблюдения санитарных норм и правил по содержанию городских дорог, тротуаров и аллей; 2) повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории Владимировского сельского поселения; 3) повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории Владимировского сельского поселения. Улучшение технического и эстетического состояния зданий с применением энергосберегающих технологий. |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Владимировского сельского поселения. |

2. ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная долгосрочная целевая программа комплексного благоустройства территории Владимировского сельского поселения, рассчитанная на период 2011-2013 годы, разработана  с целью:
              - повышения уровня развития и безопасности среды проживания  на территории Владимировского сельского поселения;
              - повышения привлекательности территории Владимировского сельского поселения в качестве инвестиционной  зоны;
              - устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории  Владимировского сельского  поселения.
              Повышение уровня благоустройства территории Владимировского сельского  поселения создаст предпосылки для расширения внутренних и внешних хозяйственных и культурных связей сельского поселения. 
              Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к решению проблемы низкого уровня благоустройства на территории Владимировского сельского поселения и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Процесс строительства новых и модернизации имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории Владимировского сельского поселения, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.

Концепция стратегии социально-экономического развития Владимировского сельского поселения определяет благоустройство территории муниципального образования как важнейшую составную часть потенциала поселения, а ее развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.
              Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.
                Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
                Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:
              -высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных тротуаров на территории поселения;
              -отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства и транспортных коммуникаций на территории поселения в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;
              -снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности;

-недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры на территории населенных пунктов Владимировского сельского поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

Устойчивое развитие Владимировского сельского поселения невозможно без хорошо развитой улично-дорожной сети.

В области дорожного хозяйства Владимировского сельского поселения  можно выделить следующие проблемы:

Рост автомобилизации, груза и пассажиропотока, а также содержание и уборка дорог проводятся не в соответствии с нормативными документами, недостаток кратности уборок, осуществляемых специализированными предприятиями. Отклонение от нормативно-технических параметров способствует росту количества дорожно-транспортных происшествий, общему снижению безопасности на дороге. Основной причиной данной проблемы является некачественное содержание элементов обустройства дороги (знаки, разметка).

Низкий уровень обеспеченности дорог сетью ливневой канализации. А также неудовлетворительное состояние имеющихся ливнестоков, основной причиной которого является технических износ. В соответствии с нормативными документами очистка сетей ливневой канализации должна производиться ежегодно, однако данные работы в поселении практически не выполняются, что приводит к разрушению дорог. Отсутствие полной и достоверной информации о количественных и качественных показателях улично-дорожной сети, мониторинга.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Требуют благоустройства застроенные территории. Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустроить детскими и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, цветниками, также требуется ремонт внутридворовых заасфальтированных проездов и тротуаров.

Существует проблема достаточного наружного освещения улиц Владимировского сельского поселения, дворовых территорий.

Изношенность электрооборудования и линий наружного освещения, а также отсутствие полных данных о состоянии сетей наружного освещения. Необходимо произвести замену опор уличного освещения и светильников на более современные, увеличить их количество.

Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора, а также плохое состояние имеющихся контейнерных площадок приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Владимировского сельского поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 60-70-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях среды Владимировского сельского поселения, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории Владимировского сельского поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и кустарников.

Особое внимание необходимо уделить развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения, укрепить их материально-техническую базу.

Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории Владимировского сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала  поселения и эффективного обслуживания экономики и населения сельского поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Программно-целевой метод, применяемый для разрешения проблемы низкого уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры на территории Владимировского сельского поселения, основывается на следующих критериях:

1.Повышение уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры является одной из приоритетных задач развития экономики поселения, определенных в стратегии социально-экономического развития Владимировского сельского поселения на долгосрочную перспективу.

2.Проблема повышения уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры носит комплексный характер, что выражается в необходимости регулирования со стороны органов местного самоуправления при непосредственном участии в решении поставленных задач федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
              3.Решение поставленных в Программе задач обусловлено необходимостью изменения качественного состояния уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения.
              4.Реализация мероприятий Программы даст эффект как в различных отраслях экономики сельского поселения, а также в социальной сфере.
              5.Реализация Программы невозможна без государственной поддержки в форме софинансирования из бюджетов Ростовской области и Красносулинского района.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Комплексное благоустройство территории Владимировского сельского поселения относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы сельского поселения.

Основные цели программы:

- создание эстетичного вида сельского поселения;

- обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- повышению доступности территории округа и транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов;

- организация уличного освещения;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Владимировское сельское поселение»;

- дорожная деятельность  в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Владимировского сельского поселения

- Организация прочих мероприятий по благоустройству территории Владимировского сельского поселения.

Достижение указанных целей Программы позволит достичь сбалансированности, эффективности развития социально-экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные интересы Владимировского сельского поселения. Такое достижение в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих задач:
              1.Проведение комплексной оценки территории Владимировского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории поселения.
              2.Определение потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспективном строительстве новых.
              3.Разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории Владимировского сельского поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей сельского поселения.
              4. Осуществление работ по содержанию, реконструкции и текущему ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории Владимировского сельского поселения.
              5.Создание реестра и системы мониторинга состояния объектов благоустройства, расположенных на территории Владимировского сельского поселения.
              6. Создание системы организации и контроля за ходом реализации Программы. 
              Таким образом, проблема низкого уровня  благоустройства и развития транспортной инфраструктуры поселения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

- соответствие уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры общим направлениям социально-экономического развития сельского поселения;

- опережающее развитие системы автомобильных и пешеходных дорог по сравнению с другими отраслями экономики, что позволит снять ограничения, накладываемые требованиями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг населению и социальной сфере;

- общие закономерности формирования транспортных систем (пропорциональность развития транспортного хозяйства, рациональные схемы транспортной сети, оптимальные режимы работы и т.д.), что должно обеспечить высокую эффективность инвестиций.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития  Владимировского сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения (по параметрам окружающей среды и состояния здоровья);

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды, включая предотвращение чрезвычайных ситуаций техногенного и социального характера;

- создание условий для преодоления социально-экономического отставания поселения от отдельных муниципальных образований Ростовской области.

5. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ

Для реализации Программы благоустройства территории Владимировского сельского поселения проведены подготовительные мероприятия:

| № п/п | Наименование разделов и пунктов | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения о программных целях и путях их решения на сходах, собраниях, активах | 2011-2013гг | Администрация Владимировского сельского поселения, Собрание депутатов Владимировского сельского поселения |
| 2. | Инвентаризация внутриквартальных и внутридворовых проездов и прилегающих придомовых территорий; ограждения, зеленых насаждений, состояние фасадов жилых домов, административных, общественных, производственных и других строений, расположенных на территории Владимировского сельского поселения; изучение состояния рекламной, афишной информационной продукции; состояние уличного освещения и сигнально- указательных устройств; состояние мест отдыха и быта жителей | январь-декабрь 2011г. | Администрации Владимировского сельского поселения |
| 3. | Сбор, анализ инвентаризационных данных формирование, рассмотрение и принятие решений, направленных на реализацию Программы, установка сроков первоочередных и последующих объемов работ | январь-декабрь 2011г. | Администрация Владимировского сельского поселения |
| 4. | Разработка перечня работ по благоустройству территорий Владимировского сельского поселения | январь-декабрь 2011г. | Администрации Владимировского сельского поселения |

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в Приложении к настоящей Программе.

6. СТРУКТУРА ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ.

| №п/п | Наименование подпрограммы | Реализация мероприятий | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Владимировского сельского поселения | Уборка, отсыпка дорог площадью 340719 кв.м | 120,2 тыс.руб. | 120,2 тыс.руб. | 120,2 тыс.руб. |
| 2 | Организация уличного освещения Владимировского сельского поселения | Оплата по лимитам на 2011-2013 год.122,8 тыс.кВт.ч. | 568,7 тыс.руб. | 568,7 тыс.руб. | 568,7 тыс.руб. |
|  |  | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | 432,1 тыс.руб. | 432,1 тыс.руб. | 432,1 тыс.руб. |
| 3 | Организация прочих мероприятий по благоустройству Владимировского сельского поселения | Вывоз несанкционированных свалок ТБО, периодическое скашивание травы, озеленение улиц поселения | 116,3 тыс.руб. | 116,3 тыс.руб. | 116,3 тыс.руб. |
|  | ВСЕГО : |  | 1237,3 | 1237,3 | 1237,3 |

- 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

- В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

- - снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий;

- -      обеспечение безопасности дорожного движения в осенне-зимний период;

- соблюдение санитарных норм и правил по содержанию внутрипоселковых дорог, тротуаров;

- -      увеличение количества технических паспортов на дороги поселения.

- Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по развитию дорожного хозяйства и совершенствованию организации освещения улиц будет заключаться в сокращении времени пребывания в пути населения города, улучшении общей экологической обстановки в городе, снижении дорожно-транспортных происшествий.

- -      увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования;

- -      повышение освещенности дорог общего пользования;

- -      оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов.

- Освещение улиц, дорог, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.

- Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселения.

- -     увеличение уровня озеленения территории поселения;

- -     стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;

- -     стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

- -    организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон отдыха населения от клещей;

- -  проведение организационно-хозяйственных мероприятий по рекультивации несанкционированных свалок на территории Владимировского сельского поселения.

- Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

8.  ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ.

Организация управления и текущий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава  Администрации Владимировского сельского поселения. 
             Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на сектор экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения.

9. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Реализация Программы приведет: 
              - к улучшению внешнего вида Владимировского сельского  поселения;
              - улучшению качества дорог, улиц в соответствии с необходимыми требованиями;
              - снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций;
              - повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории Владимировского сельского поселения.

Глава Владимировского сельского поселения                                                 А.В. Изварин