РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЛАДИМИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2013                                          № 104                             ст. Владимировская

О внесении изменений в постановление

Администрации Владимировского

сельского поселения от 14.10.2010  № 64

В соответствии  с решением Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 26.12.2012 № 7 «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», Администрация Владимировского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление  Администрации Владимировского сельского поселения от 14.10.2010 № 64 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство и дорожное хозяйство территории Владимировского сельского поселения на 2011-2014 годы» следующие изменения:

  - Наименование муниципальной долгосрочной  целевой программы   «Комплексное благоустройство территории Владимировского  сельского поселения на 2011-2014 годы»  читать в следующей редакции: «Благоустройство территории и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Владимировского сельского поселения на 2011-2014 годы»;

  - Приложение №1 к постановлению изложить в редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте поселения.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Владимировского

сельского поселения                                    А.В. Изварин

Приложение №1
к постановлению
Администрации

Владимировского

сельского поселения

от 31.10.2013 № 104

Муниципальная долгосрочная целевая программа
 «Благоустройство территории и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Владимировского сельского поселения

на 2011-2014 годы»

1.  ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Владимировского сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Владимировское сельское поселение»; Постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 27.02.2012 № 21 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Владимировское сельское поселение» их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Владимировское сельское поселение» |
| Заказчик программы | Администрация Владимировского сельского поселения |
| Основной разработчик программы | Администрация Владимировского сельского поселения. |
| Цели программы | - комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории Владимировского сельского поселения; - обеспечение безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования; - улучшение инфраструктуры коммунального хозяйства; - повышение уровня развития эргономики инфраструктуры Владимировского сельского поселения - повышение уровня комфортности пребывания на территории муниципального образования «Владимировское сельское поселение»; |
| Задачи программы | - проведение комплексной оценки территории Владимировского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории сельского поселения; - выявление потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспективном строительстве новых; - разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории муниципального образования «Владимировское сельское поселение» с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей; - осуществление работ по содержанию, реконструкции и текущему ремонту объектов благоустройства, коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Владимировского сельского поселения; - создание реестра и системы мониторинга состояния объектов благоустройства, расположенных на территории Владимировского сельского поселения. |
| Сроки реализации программы Структура Программы | - 2011-2014 годы. - Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Владимировского сельского поселения на 2011-2014 годы»; - Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; - Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели; - Система программных мероприятий. Ресурсное обеспечение Программы; - Нормативное обеспечение. - Механизм реализации Программы. Организация управления и контроль за ходом реализации программы; - Оценка эффективности реализации Программы. Программа содержит следующие подпрограммы: - Организация уличного освещения; - Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения; - Организация прочих мероприятий по благоустройству, - Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| Объемы источники финансирования программы Механизм реализации и экономические регуляторы | Общий объем финансирования Программы из бюджета поселения составляет 6106,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011год- 1391,2 тыс. рублей; 2012год- 1629,9 тыс. рублей; 2013год- 1724,4 в том числе за счет средств областного бюджета – 282,4 тыс. рублей; 2014год- 1360,7 тыс. рублей. Работы по Программе выполняются на основании договоров, заключенных Администрацией Владимировского сельского поселения с подрядными организациями. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение уровня благоустройства в населенных пунктах, расположенных на территории Владимировского сельского поселения посредством осуществления: 1) реконструкции и ремонта имеющегося дорожного фонда, соблюдения санитарных норм и правил по содержанию городских дорог, тротуаров и аллей; 2) повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории Владимировского сельского поселения; 3) повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории Владимировского сельского поселения. 4) улучшение коммунальной инфраструктуры поселения; Улучшение технического и эстетического состояния зданий с применением энергосберегающих технологий. |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Владимировского сельского поселения. |
| Сроки реализации | 2011-2014г. |

1. Содержание   проблемы    и   обоснование    необходимости         ее решения проблемными методами

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Владимировского сельского поселения на 2011-2014 годы», рассчитанная на период 2011-2014 годы»  разработана  с целью:
              - повышения уровня развития и безопасности среды проживания  на территории Владимировского сельского поселения;
              - повышения привлекательности территории Владимировского сельского поселения в качестве инвестиционной  зоны;
              - устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории  Владимировского сельского  поселения.
              Повышение уровня благоустройства территории Владимировского сельского  поселения создаст предпосылки для расширения внутренних и внешних хозяйственных и культурных связей сельского поселения. 
              Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к решению проблемы низкого уровня благоустройства на территории Владимировского сельского поселения и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Процесс строительства новых и модернизации имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории Владимировского сельского поселения, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения.

Концепция стратегии социально-экономического развития Владимировского сельского поселения определяет благоустройство территории муниципального образования как важнейшую составную часть потенциала поселения, а ее развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.
              Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.
                Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
                Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:
              -высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных тротуаров на территории поселения;
              -отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства и транспортных коммуникаций на территории поселения в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;
              -снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности;              -недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры на территории населенных пунктов Владимировского сельского поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

Устойчивое развитие Владимировского сельского поселения невозможно без хорошо развитой улично-дорожной сети.

В области дорожного хозяйства Владимировского сельского поселения  можно выделить следующие проблемы:

Рост автомобилизации, груза и пассажиропотока, а также содержание и уборка дорог проводятся не в соответствии с нормативными документами, недостаток кратности уборок, осуществляемых специализированными предприятиями. Отклонение от нормативно-технических параметров способствует росту количества дорожно-транспортных происшествий, общему снижению безопасности на дороге. Основной причиной данной проблемы является некачественное содержание элементов обустройства дороги (знаки, разметка).

Низкий уровень обеспеченности дорог сетью ливневой канализации. А также неудовлетворительное состояние имеющихся ливнестоков, основной причиной которого является технических износ. В соответствии с нормативными документами очистка сетей ливневой канализации должна производиться ежегодно, однако данные работы в поселении практически не выполняются, что приводит к разрушению дорог. Отсутствие полной и достоверной информации о количественных и качественных показателях улично-дорожной сети, мониторинга.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Требуют благоустройства застроенные территории. Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустроить детскими и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, цветниками, также требуется ремонт внутридворовых заасфальтированных проездов и тротуаров.

Существует проблема достаточного наружного освещения улиц Владимировского сельского поселения, дворовых территорий.

Изношенность электрооборудования и линий наружного освещения, а также отсутствие полных данных о состоянии сетей наружного освещения. Необходимо произвести замену опор уличного освещения и светильников на более современные, увеличить их количество.

Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора, а также плохое состояние имеющихся контейнерных площадок приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Владимировского сельского поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 60-70-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях среды Владимировского сельского поселения, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории Владимировского сельского поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и кустарников.

Особое внимание необходимо уделить развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения, укрепить их материально-техническую базу.

Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства и дорожного хозяйства территории муниципального образования «Владимировское сельское поселение» нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала  поселения и эффективного обслуживания экономики и населения сельского поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Централизованным водоснабжением охвачено 55,4 процента населения. Наиболее сложная ситуация продолжает оставаться с обеспечением водоснабжения  населенных пунктов. По данным на конец 2012 года, количество  населенных пунктов Владимировского сельского поселения, имеющих централизованное водоснабжение, составляет 2, или 40 процентов от их общего числа.

Источниками водоснабжения Владимировского сельского поселения   являются подземные воды.

По данным на конец 2012 года, в Владимировском сельском поселении  в ст. Владимировской имеется 500 м   централизованной системы канализации.  Из 0,5 км канализационных  сетей 0,5 км нуждаются в замене (100 процентов).

Программно-целевой метод, применяемый для разрешения проблемы низкого уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры на территории Владимировского сельского поселения, основывается на следующих критериях:

1. Повышение уровня благоустройства и развития транспортной и коммунальной инфраструктуры является одной из приоритетных задач развития экономики поселения, определенных в стратегии социально-экономического развития Владимировского сельского поселения на долгосрочную перспективу.

2. Проблема повышения уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры носит комплексный характер, что выражается в необходимости регулирования со стороны органов местного самоуправления при непосредственном участии в решении поставленных задач федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
              3. Решение поставленных в Программе задач обусловлено необходимостью изменения качественного состояния уровня благоустройства и развития транспортной и коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения.
              4. Реализация мероприятий Программы даст эффект как в различных отраслях экономики сельского поселения, а также в социальной сфере.
              5. Реализация Программы невозможна без государственной поддержки в форме софинансирования из бюджетов Ростовской области и Красносулинского района.

- Основные цели и задачи Программы

Благоустройство территории и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Владимировского сельского поселения относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы сельского поселения.

Основные цели программы:

- создание эстетичного вида сельского поселения;

- обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- повышению доступности территории округа и транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов;

- организация уличного освещения;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Владимировское сельское поселение»;

- дорожная деятельность  в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Владимировского сельского поселения

- организация прочих мероприятий по благоустройству территории Владимировского сельского поселения.

- улучшение инфраструктуры коммунального хозяйства

Достижение указанных целей Программы позволит достичь сбалансированности, эффективности развития социально-экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные интересы Владимировского сельского поселения. Такое достижение в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих задач:
              1. Проведение комплексной оценки территории Владимировского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории поселения.
              2. Определение потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспективном строительстве новых.
              3. Разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории Владимировского сельского поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей сельского поселения.
              4. Осуществление работ по содержанию, реконструкции и текущему ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории Владимировского сельского поселения.

5. Проведение реконструкции и ремонта имеющегося коммунального хозяйства.
              6. Создание реестра и системы мониторинга состояния объектов благоустройства, расположенных на территории Владимировского сельского поселения.
              7. Создание системы организации и контроля за ходом реализации Программы. 
              Таким образом, проблема низкого уровня  благоустройства и развития транспортной и коммунальной инфраструктуры поселения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

- соответствие уровня благоустройства и развития транспортной и коммунальной инфраструктуры общим направлениям социально-экономического развития сельского поселения;

- опережающее развитие системы автомобильных и пешеходных дорог по сравнению с другими отраслями экономики, что позволит снять ограничения, накладываемые требованиями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг населению и социальной сфере;

- общие закономерности формирования транспортных систем (пропорциональность развития транспортного хозяйства, рациональные схемы транспортной сети, оптимальные режимы работы и т.д.), что должно обеспечить высокую эффективность инвестиций.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития  Владимировского сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения (по параметрам окружающей среды и состояния здоровья);

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды, включая предотвращение чрезвычайных ситуаций техногенного и социального характера;

- создание условий для преодоления социально-экономического отставания поселения от отдельных муниципальных образований Ростовской области.

Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных в

Программе основных целей и задач применяются целевые показатели Программы.

Прогнозируемые значения целевых показателей с разбивкой по годам предоставлены

в таблице № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. | Инвентаризация грунтовых дорог поселения | м | 8220 | 3800 | 10700 | - |
| 2. | Инвентаризация общественных колодцев | единиц | 8 | 10 | 5 | - |
| 3. | Ликвидация несанкциониро-ванных свалок ТБО на территории поселения | м. куб. | 1600 | 2025 | 1600 | 1600 |
| 4. | Ремонт общественных колодцев | единиц | 2 | - | - | 3 |
| 5. | Грейдирование грунтовых дорог поселения | м | 5700 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 6. | Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог | м | 500 | 2745 | - | - |
| 7. | Уничтожение сорной и карантинной растительности | м. кв. | 600 | 800 | 700 | 700 |
| 8. | Техническое обслуживание линий наружного освещения | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения на сходах граждан | единиц | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 10. | Допустимое количество аварийных ситуаций на водопроводных сетях | шт | 5 | 3 | 3 | 2 |

3. Система программных мероприятий

Для реализации Программы «Благоустройство территории и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Владимировского сельского поселения на 2011-2014 годы» проведены подготовительные мероприятия:

Таблица № 2

| № п/п | Наименование разделов и пунктов | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения о программных целях и путях их решения на сходах, собраниях, активах | 2011-2014гг | Администрация Владимировского сельского поселения, Собрание депутатов Владимировского сельского поселения |
| 2. | Инвентаризация внутриквартальных и внутридворовых проездов и прилегающих придомовых территорий; ограждения, зеленых насаждений, состояние фасадов жилых домов, административных, общественных, производственных и других строений, расположенных на территории Владимировского сельского поселения; изучение состояния рекламной, афишной информационной продукции; состояние уличного освещения и сигнально- указательных устройств; состояние мест отдыха и быта жителей | январь-декабрь 2011г. | Администрации Владимировского сельского поселения |
| 3. | Сбор, анализ инвентаризационных данных формирование, рассмотрение и принятие решений, направленных на реализацию Программы, установка сроков первоочередных и последующих объемов работ | январь-декабрь 2011г. | Администрация Владимировского сельского поселения |
| 4. | Разработка перечня работ по благоустройству территорий Владимировского сельского поселения | январь-декабрь 2011г. | Администрации Владимировского сельского поселения |

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в Таблице № 3.

Таблица № 3

Структура перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий

тыс. руб.

| №п/п | Наименование подпрограммы | Источники финансирования |  | Итого | Объемы финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| 1 | Подпрограмма: Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание дорог местного значения: Уборка, отсыпка дорог площадью 340719 кв.м | Бюджет поселения |  | 459,6 | 129,7 | 54,4 | 133,8 | 141,7 |
| 1.2. | Повышение безопасности дорожного движения: Покраска искусст-венных неровностей на дорогах («лежачие полицейские») | Бюджет поселения |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2. | Подпрограмма: Организация уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплата по лимитам на 2011-2014 год.122,8 тыс. кВт.ч. | Бюджет поселения |  | 2393,2 | 568,7 | 611,7. | 580,0 | 632,8 |
| 2.2. | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Бюджет поселения |  | 1079,3 | 365,3 | 95,8 | 245,6 | 372,6 |
| 3. | Подпрограмма: Организация прочих мероприятий по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Вывоз несанкциони-рованных свалок ТБО, периодическое скаши-вание травы, озелене-ние улиц поселения, приобретение ротор-ной косилки | Бюджет поселения |  | 1786,1 | 327,5 | 868,0 | 381,0 | 209,6 |
| 4. | Подпрограмма: Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы | Администрация Владимировского сельского поселения |  | 20,9 | - | - | 20,9 |  |
|  | Ремонт и обслуживание сетей водоснабжения | Администрация Владимировского сельского поселения |  | 53,1 | - | - | 53,1 |  |
|  | Приобретение передвижной дизельной электростанции | Администрация Владимировского сельского поселения | Всего | 306,0 |  |  | 306,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 282,4 |  |  | 282,4 |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 23,6 |  |  | 23,6 |  |
|  | Всего |  |  | 6106,2 | 1391,2 | 1629,9 | 1724,4 | 1360,7 |

- 4. Нормативное обеспечение

Настоящая Программа разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение»; Постановления Администрации Владимировского сельского поселения от 27.02.2012 г. № 21 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  долгосрочных  целевых программ муниципального образования «Владимировское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Владимировское сельское поселение»».

Во исполнение настоящей Программы могут быть приняты местные нормативно-правовые акты.

5.  Механизм  реализации  муниципальной  долгосрочной  целевой                    Программы

Организация управления и текущий контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Владимировского сельского поселения. 
             Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на сектор экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения.

6.  Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Администрацией Владимировского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с методикой оценки эффективности Программы (приложение № 2 к постановлению).

Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы должна содержать общую оценку вклада в социально-экономическое развитие сельского поселения и производится по следующим направлениям:

- оценка достижения запланированных результатов;

- оценка бюджетной эффективности.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной долгосрочной целевой Программы за год (за весь период реализации программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице «Целевые показатели Программы» второго раздела муниципальной долгосрочной целевой программы.

При оценке бюджетной эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ следует исходить из следующего основного принципа: при реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципальные заказчики муниципальных долгосрочных целевых программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ учитывается следующее:

- соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков муниципальных долгосрочных целевых программ;

- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

- результативность реализации мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

- несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета поселения объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в муниципальных долгосрочных целевых программах (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной долгосрочной целевой программы (с указанием количества и причин);

- соотношение степени достижения целей муниципальных долгосрочных целевых программ с периодом времени, затраченным на их достижение;

- предложения муниципальных заказчиков бюджетных средств муниципальных долгосрочных целевых программ о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

- объем привлеченных средств бюджета поселения на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ.

Реализация Программы приведет:

- к улучшению внешнего вида Владимировского сельского поселения;

- улучшению качества дорог, улиц в соответствии с необходимыми требованиями;

- снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций;

- улучшению качества коммунальной инфраструктуры;

- повышению уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории Владимировского сельского поселения.

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий;

-      обеспечение безопасности дорожного движения в осенне-зимний период;

соблюдение санитарных норм и правил по содержанию внутрипоселковых дорог, тротуаров и   увеличение количества технических паспортов на дороги поселения.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по развитию дорожного хозяйства и совершенствованию организации освещения улиц будет заключаться в сокращении времени пребывания в пути населения, улучшении общей экологической обстановки, снижении дорожно-транспортных происшествий.

-      увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования;

-      повышение освещенности дорог общего пользования;

-      оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов.

Освещение улиц, дорог, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселения.

-     увеличение уровня озеленения территории поселения;

-     стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;

-     стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

-    организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон отдыха населения от клещей;

-  проведение организационно-хозяйственных мероприятий по рекультивации несанкционированных свалок на территории Владимировского сельского поселения.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.