РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2013                                            №  7                          ст. Владимировская

Об утверждении отчета о реализации

Муниципальной долгосрочной целевой

программы «Благоустройство территории

и объектов коммунальной инфраструктуры

и дорожного хозяйства Владимировского

сельского поселения на 2011-2014 годы»

по результатам  за 2013 год

В соответствии с  постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.02.2012 № 21 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Владимировское сельское поселение», их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Владимировское сельское поселение», руководствуясь ст. 30  Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Владимировского сельского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Владимировского

сельского поселения                                                                       Изварин А.В.

Приложение

к постановлению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от  17.01.2014 № 7

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Владимировского сельского поселения

на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год

- Основные результаты.

На реализацию  муниципальной долгосрочной целевой программы в 2013 году предусматривалось выделение средств из бюджета  поселения   в  сумме

1 822,7 тыс. рублей. Фактическое освоение составило  1 568,5 тыс. рублей (86,1 %), в связи с экономией электроэнергии при выполнении подпрограммы «Уличное освещение».

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Основные финансовые средства направлены на реализацию стратегических целей:

1.  Решение проблем благоустройства населенных пунктов поселения.

2. Улучшение внешнего вида территории поселения.

3. Повышение комфортности проживания.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

1. Подпрограммой  «Уличное освещение» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 818,6 тыс. руб. Фактическое освоение составило 624,2 тыс. руб. (76,2%), проведены мероприятия:

- техническое обслуживание линий наружного освещения;

- оплата  за электроэнергию уличного освещения.

2. Подпрограммой «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Владимировского сельского поселения» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 137,8 тыс. руб. Фактическое освоение составило 114,4 тыс. руб. (83,0 %), проведена  подсыпка и  выравнивание грейдером поселковых дорог, работы по обкосу и уборке придорожной территории.

3. Подпрограммой «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 268,0 тыс. руб.  Фактическое освоение составило 231,8 тыс. руб. (86,5 %), проведены мероприятия:

- уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок ТБО;

- противоклещевая обработка мест массового нахождения людей;

- приобретение инвентаря производственно-технического и бытового назначения;

- работы по проведению в порядок территории памятников, детских площадок;

- работы по уничтожению сорной и карантинной растительности, озеленение улиц.

4. Подпрограммой «Мероприятия в области коммунального хозяйства» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 598,3 тыс. руб. Фактическое освоение составило 598,1 тыс. руб. (100 %), проведены мероприятия:

- бактериологическое исследование воды, дезинфекция питьевой системы;

- ремонт водопроводных сетей ст. Владимировской;

- приобретен на условиях софинансирования резервный источник электропитания.

Цели, поставленные долгосрочной целевой программой «Благоустройство территории и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Владимировского сельского поселения на 2011-2014 годы» в 2013 году, выполнены.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Владимировского сельского поселения от 14.10.2010 № 64»  от 26.06.2013 № 57.

Причинами вносимых изменений являлись перераспределение объемов финансирования.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Владимировского сельского поселения от 14.10.2010 № 64» от 26.09.2013 № 85.

Причина  вносимого изменения - перераспределение объемов финансирования.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Владимировского сельского поселения от 14.10.2010 №64» от 31.10.2013 № 104.

Причина  вносимого изменения - изменение наименование Программы, перераспределение объемов финансирования.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Владимировского сельского поселения от 14.10.2010 № 64» от 28.11.2013 № 117.

Причина  вносимого изменения - перераспределение объемов финансирования.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Владимировского сельского поселения от 14.10.2010 № 64» от 26.12.2013 №  134.

Причина  вносимого изменения - перераспределение объемов финансирования.

III.  Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований на реализацию Программы запланировано  1822,7 тыс. руб. , использовано 1568,5 тыс. руб. , что составило 86,1 %.

Анализ результатов работы показывает, что работы по благоустройству территории в 2013 году  осуществлялись согласно Правил благоустройства Владимировского сельского поселения.  Улучшился эстетический вид территории поселения, уровень благоустройства.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

Дальнейшая реализация программы не предусмотрена в связи с принятием постановления от 05.09.2013 №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и методических рекомендаций» и постановления от 29.10.2013 № 98 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского

сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное

хозяйство  Владимировского сельского поселения»

Специалист I категории                                     Силантьев Е.Г.

Таблица 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Владимировского

сельского поселения на 2011-2014 годы»

за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 1586,3 | 0 | 0 | 1586,3 | 0 | 1822,7 | 0 | 0 | 1822,7 | 0 | 1568,5 | 0 | 0 | 1568,5 | 0 | 254,2 |
| - Подпрограмма «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 1075,6 | 0 | 0 | 1075,6 | 0 | 818,6 | 0 | 0 | 818,6 | 0 | 624,2 | 0 | 0 | 624,2 | 0 | 194,4 |
| 1.1. | Мероприятие № 1 Техническое обслуживание линий наружного освещения | 495,6 | 0 | 0 | 495,6 | 0 | 238,6 | 0 | 0 | 238,6 | 0 | 153,3 | 0 | 0 | 153,3 | 0 | 85,3 |
| 1.2 | Мероприятие № 2 Оплата за электроэнергию | 580,0 | 0 | 0 | 580,0 | 0 | 580,0 | 0 | 0 | 580,0 | 0 | 470,9 | 0 | 0 | 470,9 | 0 | 109,9 |
| - Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 137,8 | 0 | 0 | 137,8 | 0 | 137,8 | 0 | 0 | 137,8 | 0 | 114,4 | 0 | 0 | 114,4 | 0 | 23,4 |
| 2.1. | Мероприятие №1 Подсыпка и грейдерование дорог | 137,8 | 0 | 0 | 137,8 | 0 | 137,8 | 0 | 0 | 137,8 | 0 | 114,4 | 0 | 0 | 114,4 | 0 | 23,4 |
| - Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 205,0 | 0 | 0 | 268,0 | 0 | 268,0 | 0 | 0 | 231,8 | 0 | 231,8 | 0 | 0 | 231,8 | 0 | 36,2 |
| 3.1. | Мероприятие № 1 Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок ТБО | 16,0 | 0 | 0 | 16,0 | 0 | 16,0 | 0 | 0 | 16,0 | 0 | 16,0 | 0 | 0 | 16,0 | 0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие № 2 Противоклещевая обработка | 6,7 | 0 | 0 | 6,7 | 0 | 6,7 | 0 | 0 | 6,7 | 0 | 6,7 | 0 | 0 | 6,7 | 0 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятие № 3 Работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок | 46,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3.4 | Мероприятие № 4 Приобретение инвентаря производственно-технического и бытового назначения | 36,0 | 0 | 0 | 157,4 | 0 | 157,4 | 0 | 0 | 157,4 | 0 | 157,4 | 0 | 0 | 157,4 | 0 | 0,0 |
| 3.5 | Мероприятие № 5 Работы по уничтожению сорной и карантинной растительности, озеленение улиц | 100,0 | 0 | 0 | 87,9 | 0 | 87,9 | 0 | 0 | 51,7 | 0 | 51,7 | 0 | 0 | 51,7 | 0 | 36,2 |
| - Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 598,3 | 0 | 282,4 | 315,9 | 0 | 598,1 | 0 | 282,4 | 315,7 | 0 | 0,2 |
| 4.1 | Мероприятие № 1 Ремонт водопроводных сетей ст. Владимировской | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,1 | 0 | 0 | 153,1 | 0 | 153,0 | 0 | 0 | 153,0 | 0 | 0,1 |
| 4.2 | Мероприятие № 2 Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы. | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,9 | 0 | 0 | 20,9 | 0 | 20,9 | 0 | 0 | 20,9 | 0 | 0,0 |
| 4.3 | Мероприятие №3 Приобретение резервного источника энергопитания | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,0 | 0 | 282,4 | 23,6 | 0 | 306,0 | 0 | 282,4 | 23,6 | 0 | 0 |
| 4.4. | Мероприятие № 4 Приобретение инвентаря производственно-технического назначения | 0,0 | 0 | 0 |  | 0 | 118,3 | 0 | 0 | 118,3 | 0 | 118,2 | 0 | 0 | 118,2 | 0 | 0,1 |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Владимировского

сельского поселения на 2011-2014 годы»

за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2013 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2013 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Показатель результативности: Инвентаризация грунтовых дорог поселения | м | 10700 | 6345 | 0 |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей ст. Владимировской | м | 26000 | 26000 | 0 |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории поселения | м куб. | 180 | 180 | 0 |
| 4 | Подсыпка и грейдирование грунтовых дорог поселения | тыс. м. кв. | 47,5 | 42,6 | - 4,9 |
| 5 | Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог | м | - | - | 0 |
| 6 | Уничтожению сорной и карантинной растительности | м кв. | 1500 | 1500 | 0 |
| 7 | Техническое обслуживание линий наружного освещения | проценты | 100 | 42,0 | - 58,0 |
| 8 | Приобретение резервного источника энергопитания | шт. | 1 | 1 | 1 |