РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

ВЛАДИМИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2015 год                                        №  13                            ст-ца  Владимировская

О проведении мероприятий

по подготовке к весеннему паводку

В целях снижения риска от чрезвычайных ситуация в период весеннего паводка  2015 года  во исполнение ст. 30 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию по контролю,  за выполнением  мероприятий связанных с подготовкой к весеннему паводку в составе:

Председатель комиссии – Изварин А.В., глава Владимировского сельского поселения

Члены комиссии:               Изварина Ю.С. специалист администрации

Стенькин А.А., директор ООО АФ «Дубрава»

(по согласованию)

Подлужный Н.А, директор ООО АФ «Красносулинская»

(по  согласованию)

Базаров В.А., депутат собрания депутатов

Владимировского с/п

Савин А.В.,  депутат собрания депутатов

Владимировского с/п

Аниканов А.А.,  участковый уполномоченный

Красносулинского ОВД  (по согласованию)

Скоробогатько А.В, начальник водомерного поста

(по согласованию)

2.Утвердить план мероприятий по подготовке к весеннему паводку на 2015 год.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Владимировского сельского поселения                                       А.В. Изварин

Приложение

к постановлению Главы

Владимировского сельского

поселения № 13 от 02.02.2015 г.

П  Л  А  Н

Противопаводковых мероприятий по Владимировскому  сельскому поселению

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проводить обследование территории на факт возможного подтопления | Постоянно | Глава Владимировского сельского поселения, Специалисты сельского поселения |
| 2 | Провести сходы граждан по предупреждению населения о возможной угрозе весеннего паводка | 16.02.2015, 03.03.2015., | Глава Владимировского сельского поселения, Специалисты сельского поселения |
| 3 | Проводить заседания противопаводковой комиссии с приглашением руководителей организаций | Постоянно | Глава Владимировского сельского поселения |
| 4 | Вести круглосуточное дежурство по населенным пунктам поселения | Постоянно | Участковый инспектор, руководители организаций |
| 5 | Организовать работу по беспрепятственному сходу паводковых вод и очистке возможных заторов, канав, оврагов, колодцев в черте арендуемых и собственных территорий | Постоянно | Руководители организаций независимо от ведомственной принадлежности, Администрация Владимировского сельского поселения |
| 6 | Предусмотреть запас пресной воды и материальных средств, для поддержания и восстановления систем жизнеобеспечения на время паводка | Постоянно | Руководители организаций |
| 7 | Вести контроль за уровнем воды реки Кундрючья | Постоянно | Скоробогатько А.В.-начальник водомерного поста |
| 8 | Собственникам и арендаторам земельных участков на которых находятся ГТС проверить пруды на возможность безаварийного пропуска воды в случаи паводка | Постоянно | Собственники и арендаторы земельных участков на которых расположены пруды, Глава с/п, специалист ГО ЧС |